# Projet Drone

## Vision globale (en date du 17 avril 2022)

### État du projet : En avance (6 heures)

### Heures globales

|  |  |
| --- | --- |
| **Temps** | ***Nombre d’heures*** |
| Heures globales estimées | **124** |
| Heures travaillées (en date du 17 avril 2022) | **83** |
| Heures restantes (selon les échéances) | **41** |
| Temps à rattraper | **5** |
| Heures restantes (sans les tâches en cours) | **42** |

### Résumé

Le projet est maintenant en avance de 6 heures. Cette semaine, j’ai fini de programmer l’objectif 1, il ne reste plus qu’à le tester au gymnase et effectuer des ajustements dans le code si nécessaire. De plus, j’ai commencé à programmer l’objectif 2. Je prévoie que l’objectif 2 sera moins long à réaliser que l’objectif 1 puisque j’ai acquis beaucoup de connaissances et de techniques sur la reconnaissance d’images, lors de mon travail sur l’objectif 1, et car je crois que le suivi de la ligne verte est plus facile à réaliser. Finalement, je n’ai travaillé que 4 heures et demie cette semaine en raison du congé de pâque. Je vais rattraper le 5 heures de travailler lors de la semaine 12.

Selon mes prévisions, le projet sera remis à temps le 17 mai 2022.