# Projet Drone

## Vision globale (en date du 8 mai 2022)

### Simon-Olivier Vaillancourt

### État du projet : En retard (4 heures)

### Heures globales

|  |  |
| --- | --- |
| **Temps** | ***Nombre d’heures*** |
| Heures globales estimées | **124** |
| Heures travaillées (en date du 8 mai 2022) | **124** |
| Heures restantes (selon les échéances) | **0** |
| Temps à rattraper | **-10** |
| Heures restantes (sans les tâches en cours) | **27** |

### Résumé

Le projet a perdu le restant de son avance et est maintenant en retard. Je me concentre désormais sur l’objectif 1 et 2. L’objectif 1 est pratiquement terminé et a seulement besoin de quelques ajustements au niveau du traitement d’image et de la prise de décision du drone. L’objectif 2 se déroule beaucoup mieux qu’avant mais nécessite encore des améliorations au niveau des déplacements du drone par rapport à la ligne. Finalement, l’objectif 3 est maintenant un objectif bonus.

Malgré le retard, je prévois que le projet sera remis à temps le 20 mai 2022.