# Projet Drone

## Vision globale (en date du 27 février 2022)

### État du projet : En avance

### Heures globales

|  |  |
| --- | --- |
| **Temps** | ***Nombre d’heures*** |
| Heures globales estimées | **124** |
| Heures réelle (en date du 27 février 2022) | **22** |
| Heures restantes (selon les échéances) | **102** |
| Temps à rattraper | **0** |
| Différence de temps (sans les tâches en cours) | **102** |

### Résumé

Le projet est en avance. La charte de projet a été signée le 24 et 25 février 2022 par le client et le gestionnaire de projet. Le module de déplacement du drone est maintenant terminé et j’ai commencé le module de contrôle de la caméra et à capturer le flux vidéo de celle-ci.

Selon mes prévisions, le projet sera remis à temps le 17 mai 2022.